ANEXA 1 la HCL nr.46/2017

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul

„Modernizare, extinderea si optimizarea consumului energetic – Sistem de iluminat public in Municipiul Fagaras”

1.Valoarea investitiei

Valoarea totala estimata a investitiei -  28.552.531  LEI inclusiv TVA

Din care

Cheltuieli pentru investitia de baza constructii -montaj   –   25.077.488 lei inclusiv TVA

Etapa 1

Valoarea totala estimata etapa I -  12.456.150  LEI inclusiv TVA

Din care

Cheltuieli pentru investitia de baza constructii -montaj   –   8.530.170 lei inclusiv TVA

Etapa 2

Valoarea totala estimata etapa II -  18.856.882  LEI inclusiv TVA

Din care

Cheltuieli pentru investitia de baza constructii -montaj   –   16.547.913 lei inclusiv TVA

2. Esalonarea investitiei (INV/C+M)

- Etapa 1

Anul I: 50%, reprezentand

INV / C+M: 6.228.075 LEI , inclusiv TVA / 4.265.085 LEI , inclusiv TVA

INV / C+M: 1.377.375 Euro , inclusiv TVA / 943.248 Euro , inclusiv TVA

Anul II: 50%, reprezentand

INV / C+M: 6.228.075 LEI , inclusiv TVA / 4.265.085 LEI , inclusiv TVA

INV / C+M: 1.377.375 Euro , inclusiv TVA / 943.248 Euro , inclusiv TVA

- Etapa 2

Anul I: 50%, reprezentand

INV / C+M: 9.428.441 LEI , inclusiv TVA / 8.273.659 LEI , inclusiv TVA

INV / C+M: 2.085.154 Euro , inclusiv TVA / 1.829.767 Euro , inclusiv TVA

Anul II: 50%, reprezentand

INV / C+M: 9.428.441 LEI , inclusiv TVA / 8.273.659 LEI , inclusiv TVA

INV / C+M: 2.085.154 Euro , inclusiv TVA / 1.829.767 Euro , inclusiv TVA

- Durata de realizare (luni)

- Etapa 1

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

- Etapa 2

Durata de realizare a investitiei: 24 luni

- Capacitati (in unitati fizice si valorice)

- Intreaga investitie

Investitia este formata din 2275 de puncte luminoase care au in componenta:

- 93.39 km de retea de drumuri publice iluminate;

- 2245 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;

- 2275 aparate de iluminat cu surse LED;

- 74 cutii electrice;

- 39 puncte de aprindere

- 2245 cutii stalp

- 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni

- Etapa 1

Investitia este formata din 624 de puncte luminoase care au in componenta:

- 23 km de retea de drumuri publice iluminate;

- 594 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;

- 624 aparate de iluminat cu surse LED;

- 24 cutii electrice;

- 17 puncte de aprindere

- 594 cutii stalp

- 10 sisteme semnalizare treceri de pietoni

- Etapa 2

Investitia este formata din 1651 de puncte luminoase care au in componenta:

- 70,39 km de retea de drumuri publice iluminate;

- 1651 stalpi metalici pentru iluminat cu suporti metalici aferenti;

- 1651 aparate de iluminat cu surse LED;

- 50 cutii electrice;

- 22 puncte de aprindere

- 1651 cutii stalp

Finantare – Etapa 1 - Buget local prin concesionare

Finantare – Etapa II – finantare externa nerambursabila